**Báo cáo tiến độ hàng tuần đồ án chuyên ngành –**

**Ứng dụng Laravel Framework xây dựng website bán thiết bị tin học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Mục tiêu** | **Đã hoàn thành** | **Chưa hoàn thành** | **Cách khắc phục** |
| 1 | 1. Nghiên cứu và tìm hiểu về Laravel Framework, cấu trúc và các tính năng quan trọng.  2. Hoàn thành báo cáo đến hết chương 2 (Nghiên cứu lý thuyết).  3. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho trang web bán thiết bị tin học. | Đã hoàn thành các công việc của tuần 1 |  |  |
| 2 | 1. Hoàn thành các chức năng Quản trị (quản lý sản phẩm, danh mục, phân quyền, ...)  2. Hoàn thành các chức năng Người dùng (hiển thị sản phẩm mới, nổi bậc,  sản phẩm theo danh mục)  3. Hoàn thành viết báo cáo đến hết chương 3 Thực hiện hóa nghiên cứu | Đã hoàn thành công việc 1, 2 | Chưa hoàn thành công việc 3 | Tiếp tục thực hiện công việc 3 |
| 3 | 1. Tiếp tục hoàn thành công việc 3 tuần 2  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tính toán tổng số tiền của sản phẩm |  |  |  |